OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA  2024. GODINU

UVOD

Trgovačko društvo Hrvatske ceste d.o.o. osnovano je s ciljem ulaganja u cestovnu infrastrukturu kako bi se osigurao siguran promet, poboljšala kvaliteta života u zajednici kao i ekonomski prosperitet. Glavni zadatak Društva je kvalitetno cestovno povezivanje hrvatskih regija, uz povezivanje na europske prometne pravce. Razvojem cestovne infrastrukture potiče se uključivanje hrvatskog gospodarstva u međunarodno okruženje, u nastojanju doprinosa dinamici gospodarskog razvitka.

Društvo je u 100 % vlasništvu Republike Hrvatske i svoja prava u Skupštini Društva ostvaruje putem Vlade Republike Hrvatske zastupane po ministru Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Poslovanje društva Hrvatske ceste d.o.o. određeno je Zakonom o cestama, Izjavom o osnivanju, Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o proračunu, odlukama Vlade Republike Hrvatske te drugim zakonima i pravilnicima vezano uz djelatnost Društva. Osnovna djelatnost Društva je upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE 2023. | REBALANS 2024. | OSTVARENJE 2024. | INDEKS | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 385.857.471 | 364.610.051 | 363.242.745 | 94,1 | 99,6 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 18.158 | 770.000 | 329.124 | 1.812,6 | 42,7 |
| UKUPNI PRIHODI | 385.875.629 | 365.380.051 | 363.571.869 | 94,2 | 99,5 |

Ukupni prihodi Društva u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 363,57 milijuna eura, odnosno na razini od 99,51 % plana. U odnosu na 2023. godinu zabilježili su smanjenje od 5,78%. Smanjenje ukupnih prihoda u 2024. godini uzrokovano je značajno manjim kapitalnim pomoćima temeljem prijenosa EU sredstava zbog završetka strateških projekata u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupne prihode Društva čine prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine.

Prihodi poslovanja u 2024. godini iznose 363,24 milijuna eura. Najveći udio u tom iznosu odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (326,73 milijuna eura). Navedeni prihod sastoji se u najvećem dijelu od prihoda iz naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta u iznosu od 318,12 milijuna eura te od kapitalne pomoći iz proračuna (nacionalna komponenta za sufinanciranje EU projekata) u iznosu od 8,57 milijuna eura.

Od ostalih značajnijih prihoda, valja spomenuti pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koje su ostvarene u iznosu od 27,76 milijuna eura i odnose se na projekte: Izgradnja DC403 od Čvora Škurinje do Luke Rijeka, Cestovna Povezanost s Južnom Dalmacijom, Srijemska Granična Transverzala - Dionica Ilok – Lipovac, izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovca, Sanacija opasnih mjesta na državnim cestama.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 4,38 milijuna eura što je za 55,94% više u odnosu na prethodnu godinu najvećim dijelom zbog većeg prihoda od naknada za ceste i većeg prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine. Navedeno povećanje se najvećim dijelom može pripisati povećanju prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine, kao i prihoda od korištenja cestovnog zemljišta. Hrvatske ceste su počele naplaćivati najam stacionara i pomoćnih objekata koje koriste povezana trgovačka društva.

Ostatak prihoda poslovanja u iznosu od 3,74 milijuna eura odnosi se na prihode po posebnim propisima u iznosu od 2,78 milijuna eura koji su ostvareni više za 67,77 % u odnosu na prethodnu godinu, ostale prihode u iznosu od 0,89 milijuna eura te prihode od pruženih usluga koji iznose 74,71 tisuću eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  ostvareni su u iznosu 329,12 tisuća eura, a odnose se na prodaju stambenih objekata i prijevoznih sredstava u cestovnom prometu.

RASHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2023. | REBALANS 2024. | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 165.988.983 | 204.962.076 | 194.977.405 | 117,5 | 95,1 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 254.254.741 | 256.372.975 | 260.125.715 | 102,3 | 101,5 |
| UKUPNI RASHODI | 420.243.724 | 461.335.051 | 455.103.120 | 108,3 | 98,6 |

Ukupni rashodi Društva planirani su za 2024. godinu na razini od 461,34 milijuna eura. Ukupno izvršeni rashodi iznose 455,10 milijuna eura što je 1,35% manje od planiranog iznosa.

Rashodi poslovanja zabilježili su međugodišnji rast od 17,46% te u promatranom razdoblju iznose 194,98 milijuna eura.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 20,80 milijuna eura što predstavlja izvršenje od 83,94 % planiranih sredstava za tu namjenu.

Ukupno izvršenje materijalnih rashoda iznosi 115,20 milijuna eura, to jest 97,67 % plana za 2024. godinu, te je realizacija veća za 17,41 % u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 92,22 % čine rashodi za usluge koji se najvećim dijelom sastoje od rashoda za redovito održavanje državnih cesta i objekata, izvanrednog održavanja državnih cesta, te održavanje zgrada i opreme. Povećanje materijalnih rashoda najvećim je dijelom rezultat većih rashoda za redovito održavanje državnih cesta i objekata u odnosu na prethodnu godinu.

U 2024. godini financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 57,14 milijuna eura od čega se najveći dio odnosi na kamate za primljene kredite i zajmove. U odnosu na 2023. godinu, financijski rashodi veći su za 23,77 % u najvećoj mjeri zbog većih kamata za primljene zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2024. godini planirani su u iznosu od 256,37 milijuna eura od čega je tijekom godine realizirano 260,13 milijuna eura. U strukturi rashoda za nabavu nefinancijske imovine najveći dio se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 242,48 milijuna eura, od čega 236,74 milijuna eura čine rashodi za građevinske objekte (izgradnja državnih cesta, investicijsko održavanje i rekonstrukcija državnih cesta).

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u 2024. godini iznose 17,64 milijuna eura i sastoje se od otkupa zemljišta za investicijske projekte izgradnje i rekonstrukcije cesta i licenci.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | REBALANS 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| UKUPNI PRIHODI | 365.380.051 | 363.571.869 | 99,5 |
| UKUPNI RASHODI | 461.335.051 | 455.103.120 | 98,6 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | -95.955.000 | -91.531.252 | 95,4 |

Račun financiranja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | REBALANS 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 461.961.101 | 461.461.101 | 99,9 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE | 360.443.917 | 360.443.917 | 100,0 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 101.517.184 | 101.017.183 | 99,5 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 40.869.146 | 40.869.146 | 100,0 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -46.431.330 | -50.355.077 | 108,5 |
| NETO FINANCIRANJE | 95.955.000 | 91.531.252 | 95,4 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 |  |

Ukupni prihodi u iznosu od 363,57 i ukupni rashodi u iznosu od 455,10 milijuna eura rezultirali su manjkom od 91,53 milijuna eura u 2024. godini. U odnosu na planirani deficit od 95,96 milijuna eura to je smanjenje od 4,61 %.

U 2024. godini primici od zaduživanja iznose 461,46 milijuna eura, dok izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 360,44 milijuna eura.

Društvo je u 2024. godini provelo refinanciranje kredita u iznosu od 320,46 milijuna eura, što se u Izvršenju plana očituje i na stavci primitaka od zaduživanja i na stavci otplata glavnice primljenih kredita i zajmova. Također, ugovoreno je i ostvareno povlačenje novog kredita za financiranje projekata i redovnog poslovanja u iznosu od 141,00 milijun eura.

Otplate glavnica ostalih kredita prikazane su u posebnom izvještaju o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Stanje novčanih sredstava na dan 1.1.2024. godine iznosilo je 30,15 milijuna eura, a stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2024. godine iznosi 38,32 milijuna eura.

PRIJENOS SREDSTAVA

Prijenos sredstava iz prethodnog razdoblja prema Izvršenju financijskog plana Hrvatskih cesta za 2024. godinu iznosi 40,87 milijuna eura. Najveći dio prenesenih sredstava odnosi se na stanje na redovnim računima Hrvatskih cesta. Ova sredstva omogućavaju održavanje stabilnosti i likvidnosti Društva u početnom periodu godine. Prenesena sredstva uključuju i namjenska sredstva za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz fondova Europske unije, vlastita sredstva te deponirana sredstva za izvlaštenje zemljišta i sudski polozi.

Prijenos sredstava u sljedeću godinu iznosi 50,36 milijuna eura.

POSEBNI DIO

3000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 3000 | 48.294.814 | 60.842.376 | 50.633.395 | 104,8 | 83,2 |

U tijeku 2024. godine, ostvareno je izvršenje programa 3000 Administrativno upravljanje i opremanje u iznosu od 50,63 milijuna eura, što predstavlja povećanje od 4,84% u odnosu na prethodnu godinu. Ovo povećanje rashoda proizlazi iz porasta ostalih financijskih rashoda, prvenstveno administrativnih troškova i aranžerskih naknada povezanih s ugovaranjem refinanciranja kredita, čime su osigurani povoljniji uvjeti financiranja i optimizacija troškova zaduživanja, kao i rasta rashoda za zaposlene uslijed indeksiranja plaća zbog inflacije.

U sklopu programa 3000 Administrativno upravljanje i opremanje definirani su ciljevi i pokazatelji učinka vezani za izgradnju i obnovu objekata za održavanje cesta.

Izgradnja i investicijsko održavanje objekata za održavanje cesta odnose se na upravne zgrade, nadcestarije, silose i nadstrešnice. Upravne zgrade odnose se na zgrade izdvojenih sjedišta administrativnih poslova te poslova odlučivanja i upravljanja vezanih za građenje i održavanje cesta. Nadcestarije su temeljne operativne radne jedinice za održavanje cesta koje u svojoj djelatnosti obuhvaćaju redovito, izvanredno održavanje te ostale manje građevinske, komunalne radnje. Silosi i nadstrešnice odnose se na pohranu soli koja se koristi za posipavanje na cestama u zimskom razdoblju te se na taj način čuva kvaliteta iste.

U 2024. godini nadcestarija Valpovo, izgrađena u 2023. godini, puštena je u zakup, dok je u mjestu Jezerane u Ličko-senjskoj županiji izgrađena nadstrešnica za sol, što predstavlja djelomičnu realizaciju planiranih ulaganja u infrastrukturu za održavanje cesta.

Cilj 1: Izgraditi nove, ulagati, održavati i zaštiti postojeće nadcestarije

Opis provedbe cilja programa

Kroz kontinuirano ulaganje, izgradnju novih, održavanje i zaštitu postojećih nadcestarija, osigurava se sigurno i funkcionalno okruženje za operativne radne jedinice zadužene za održavanje cesta, pridonoseći učinkovitosti poslovanja. U 2024. godini nadcestarija Valpovo, izgrađena u 2023. godini, puštena je u zakup, dok realizacija planirane izgradnje nove nadcestarije nije dovršena zbog produljenog postupka nabave, pri čemu se nastavljaju aktivnosti na osiguranju uvjeta za njenu provedbu.

Cilj 2: Izgraditi nove, ulagati, održavati i zaštiti postojeće silose za sol

Opis provedbe cilja programa

Izgradnjom novih, ulaganjem, održavanjem i zaštitom postojećih silosa za sol, osigurava se pouzdana opskrba solju tijekom zimskih razdoblja i unaprjeđuju se operativni kapaciteti za održavanje cesta. Iako u 2024. godini nije dovršena planirana izgradnja novog silosa, aktivnosti na pripremi i provedbi ovog ulaganja se nastavljaju s ciljem osiguravanja dugoročne učinkovitosti zimskog održavanja.

Cilj 3: Izgraditi nove, ulagati, održavati i zaštiti postojeće nadstrešnice za sol

Opis provedbe cilja programa

Neprestanim ulaganjem u izgradnju novih, održavanje i zaštitu postojećih nadstrešnica za sol, osigurava se adekvatna zaštita materijala i učinkovito upravljanje posipanjem tijekom zimskih uvjeta, što doprinosi sigurnosti i prohodnosti cesta. U 2024. godini izgradnjom nadstrešnice za sol u mjestu Jezerane u Ličko-senjskoj županiji ostvaren je planirani cilj unaprjeđenja kapaciteta za zimsko održavanje cesta.

Cilj 4: Izgraditi nove, ulagati, održavati i zaštiti postojeće upravne zgrade

Opis provedbe cilja programa

Kroz kontinuiranu izgradnju novih, ulaganje, održavanje i zaštitu postojećih upravnih zgrada, osigurava se funkcionalnost administrativnih prostora te podrška operativnim jedinicama u njihovim svakodnevnim zadacima vezanim uz održavanje cesta. Iako u 2024. godini nije realizirana planirana izgradnja nove upravne zgrade, nastavak ulaganja u održavanje i unapređenje postojećih objekata osigurao je njihovu funkcionalnost i sigurnost, omogućujući nesmetanu podršku operativnim jedinicama u obavljanju njihovih aktivnosti.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povećan broj izgrađenih nadcestarija | Izgradnjom novih nadcestarija ulaže se u funkcionalnost i unapređenje poslovanja održavanja cesta | Broj | 0,0 | HC | 1,0 | 0,0 |
| Povećan broj izgrađenih silosa za sol | Izgradnjom novih silosa za sol ulaže se u funkcionalnost i unapređenje poslovanja održavanja cesta | Broj | 0,0 | HC | 1,0 | 0,0 |
| Povećan broj izgrađenih nadstrešnica za sol | Izgradnjom novih nadstrešnica za sol ulaže se u funkcionalnost i unapređenje poslovanja održavanja cesta | Broj | 0,0 | HC | 1,0 | 1,0 |
| Povećan broj izgrađenih upravna zgrada | Izgradnjom novih upravnih zgrada ulaže se u funkcionalnost i unapređenje poslovanja održavanja cesta | Broj | 0,0 | HC | 1,0 | 0,0 |

A300000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A300000 | 40.561.690 | 53.127.076 | 43.826.022 | 108,0 | 82,5 |

Aktivnost A300000 Administracija i upravljanje izvršena je u iznosu od 43,83 milijuna eura u 2024. godini, odnosno 82,5% plana. U odnosu na 2023. godinu navedeni troškovi su porasli za 8% najviše zbog općeg porasta cijena što je rezultiralo većim rashodima za zaposlene zbog indeksiranja plaća za inflaciju te rasta financijskih rashoda zbog troškova vezanih za refinanciranje kredita.

K300000 OPREMANJE

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K300000 | 2.157.762 | 2.749.000 | 2.546.874 | 118,0 | 92,6 |

Aktivnost K300000 Opremanje sastoji se u najvećem dijelu od rashoda za uredsku opremu i namještaj te rashoda za instrumente, uređaje i strojeve. Navedena aktivnost realizirana je u 2024. godini u iznosu od 2,55 milijuna eura te je navedeno izvršenje veće za 1,18% u odnosu na prethodnu godinu također zbog porasta cijena.

K300001 INFORMATIZACIJA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K300001 | 1.783.818 | 2.265.000 | 2.221.194 | 124,5 | 98,1 |

Na aktivnosti K300001 evidentirani su rashodi za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine, odnosno ulaganja u licence i računalne programe. Izvršenje za 2024. godinu iznosi 2,22 milijuna eura. Indeks ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu iznosi 124,5. Ostvareni rashodi odražavaju nastavak digitalizacije i modernizacije poslovanja kroz uvođenje BI sustava i sustava za planiranje, čime se unapređuju analitičke sposobnosti i učinkovitost upravljanja podacima Društva.

K300002 OBNOVA VOZNOG PARKA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K300002 | 0 | 1.334.200 | 1.294.200 |  | 97,0 |

Izvršenje aktivnosti K300002 u iznosu od 1,29 milijuna eura omogućilo je nabavu tri vatrogasna vozila za intervencije na državnim cestama, čime se unapređuje sigurnost i učinkovitost hitnih intervencija u cestovnom prometu.

K300003 POSLOVNE ZGRADE

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K300003 | 3.791.543 | 1.367.100 | 745.106 | 19,7 | 54,5 |

U 2024. godini rashodi za aktivnost K300003 – Poslovne zgrade izvršeni su u iznosu od 745.106 eura, odnosno 54,5% plana. Niža realizacija prvenstveno je rezultat prolongiranja planiranih investicija, pri čemu ciljani projekti, poput izgradnje novih silosa za sol i nadcestarija, nisu dovršeni zbog dugotrajnih postupaka nabave i prilagodbe dinamike ulaganja. Unatoč tome, nastavilo se s redovitim održavanjem i unapređenjem postojećih objekata, osiguravajući njihovu funkcionalnost i potporu operativnim jedinicama u održavanju državnih cesta.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Udio aktivnih objekata (i parcela) u odnosu na ukupan broj namjenskih nekretnina u vlasništvu | Iskorištenost ukupnog broja nekrektina za redovito održavanje cesta u vlasništvu | % | 85,0 | Sustav za praćenje redovitog održavanja državnih cesta | 90,0 | 90,0 |

3001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 3001 | 97.015.932 | 395.522.075 | 395.053.192 | 407,2 | 99,9 |

U 2024. godini ukupno servisiranje unutarnjeg duga izvršeno je u iznosu od 395,05 milijuna eura. Navedeni iznos se sastoji od otplata glavnica i kamata po ugovorenim kreditima kod tuzemnih banaka. U ovaj iznos uključena je i otplata glavnica po provedenom refinanciranju u iznosu od 320,46 milijuna eura.

Cilj: Pravovremena otplata dospijeća obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelj učinka Održivost unutarnjeg duga pokazuje da su Hrvatske ceste izvršile sve obveze po ugovorenim kreditima po dospijeću, bez kašnjenja.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Održivost unutarnjeg duga | Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala | % | 100,0 | Izvještaj o realizaciji financijskog plana | 100,0 | 100,0 |

A300001 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A300001 | 97.015.932 | 395.522.075 | 395.053.192 | 407,2 | 99,9 |

U 2024. godini ukupno servisiranje zajmova tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvršeno je u iznosu od 395,05 milijuna eura. Navedeni iznos se sastoji od otplata glavnica i kamata po ugovorenim kreditima kod tuzemnih banaka te otplata glavnice po provedenom financijskom refinanciranju u iznosu od 320,46 milijuna eura. Pokazatelj učinka Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima pokazuje da su Hrvatske ceste izvršile sve obveze po ugovorenim kreditima kod tuzemnih banaka po dospijeću, bez kašnjenja.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza | % | 100,0 | HC | 100,0 | 100,0 |

3002 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 3002 | 21.026.121 | 20.256.842 | 20.245.390 | 96,3 | 99,9 |

U 2024. godini ukupno servisiranje vanjskog duga izvršeno je u iznosu od 20,25 milijuna eura. Navedeni iznos se sastoji od otplata glavnica i kamata po ugovorenim kreditima kod inozemnih banaka.

Cilj: Pravovremena otplata dospijeća obveza po zaduživanju na inozemnom tržištu kapitala

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelj učinka Održivost vanjskog duga pokazuje da su Hrvatske ceste izvršile sve obveze po ugovorenim kreditima kod inozemnih banaka po dospijeću, bez kašnjenja.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Održivost vanjskog duga | Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na stranom tržištu kapitala | % | 100,0 | Izvještaj o realizaciji financijskog plana | 100,0 | 100,0 |

A300002 ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A300002 | 21.026.121 | 20.256.842 | 20.245.390 | 96,3 | 99,9 |

U 2024. godini ukupno servisiranje zajmova kod inozemnih banaka  izvršeno je u iznosu od 20,25 milijuna eura. Navedeni iznos se sastoji od otplata glavnica i kamata po ugovorenim kreditima kod inozemnih banaka. Pokazatelj učinka Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima  pokazuje da su Hrvatske ceste izvršile sve obveze po ugovorenim kreditima kod inozemnih banaka po dospijeću, bez kašnjenja.

3003 ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 3003 | 246.521.617 | 248.657.675 | 253.318.342 | 102,8 | 101,9 |

Program ulaganja u državne ceste obuhvaća izgradnju novih cesta i cestovnih građevina, rekonstrukciju i poboljšanje postojećih, kao i njihovo održavanje, s ciljem kvalitetnog cestovnog povezivanja hrvatskih regija te njihovog uključivanja u europske prometne pravce. Razvojem cestovne infrastrukture doprinosimo mobilnosti stanovništva i gospodarstva te olakšavamo uključivanje Hrvatske u međunarodne gospodarske tokove.

U 2024. godini izvršenje programa iznosi 253,32 milijuna eura. U promet je pušteno 2,6 kilometara novoizgrađenih državnih cesta, dok je 106,6 kilometara državnih cesta rekonstruirano i investicijski održavano, čime je premašena planirana realizacija u tom segmentu. Odstupanje u realizaciji investicija u izgradnju rezultat je produljenja ugovornih rokova izvođenja radova na pet projekata, što je prvenstveno uzrokovano potrebom prilagodbe projektnog rješenja u suradnji s ostalim dionicima, imovinsko-pravnim pitanjima, usklađivanjem građevinskih radova s postojećom infrastrukturom, kao i izazovima u građevinskom sektoru vezanima uz raspoloživost radne snage i resursa. Dodatno, nepovoljni vremenski i hidrološki uvjeti u pojedinim razdobljima također su utjecali na dinamiku izvođenja radova. Unatoč ovim izazovima, aktivnosti na projektima se nastavljaju s ciljem dovršetka planiranih zahvata u najkraćem mogućem roku.

Cilj 1: Poboljšanje prometne povezanosti RH izgradnjom novih cesta

Opis provedbe cilja programa

Kroz program usmjeren na poboljšanje prometne povezanosti Republike Hrvatske izgradnjom novih cesta, ostvarena je izgradnja i puštanje u promet 2,6 kilometara novih državnih cesta. Program nastavlja doprinositi poboljšanju pristupačnosti i mobilnosti građana te poticanju gospodarskog razvoja različitih regija unutar Republike Hrvatske.

Cilj 2: Povećanje sigurnosti i poboljšanje usluge korisnicima održavanja postojećih dionica državnih cesta

Opis provedbe cilja programa

Kroz program usmjeren na povećanje sigurnosti i poboljšanje usluge korisnicima održavanjem postojećih dionica državnih cesta, ostvaren je značajan napredak u 2024. godini. Pokazatelj učinka jasno prikazuje da su Hrvatske ceste u tom razdoblju uspješno rekonstruirale i obnovile ukupno 106,6 kilometara državnih cesta. Rekonstrukcija i obnova dionica državnih cesta ključni su koraci u očuvanju prometne sigurnosti i osiguravanju kvalitetne usluge svim sudionicima u prometu.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povećanje broja kilometara državnih cesta | Novoizgrađeni kilometri državnih cesta (godišnja vrijednost) | Km | 0,0 | HC | 13,3 | 2,6 |
| Povećanje broja kilometara obnovljenih državnih cesta | Rekonstruirani i investicijski održavani kilometri državnih cesta (godišnja vrijednost) | Km | 0,0 | HC | 90,0 | 106,6 |

K300004 SPOJEVI NA AUTOCESTE

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K300004 | 20.033.452 | 28.233.904 | 25.059.980 | 125,1 | 88,8 |

Izvršenje aktivnosti K300004 – Spojevi na autoceste u 2024. godini iznosi 25,06 milijuna eura, što je 11,2 % manje od planiranog iznosa. Najveći dio ostvarene vrijednosti odnosi se na projekt izgradnje dionice brze ceste Okučani – granica BiH, koji je u tijeku s planiranim završetkom u 2025. godini. Također, u okviru ove aktivnosti, nastavljeni su radovi na projektima Spojna cesta čvor Vučevica na A1 – čvor na D8, Čvor Donja Zdenčina (A1) – most na Kupi kod Lasinje, te Ravča – Drvenik koji je u fazi pripreme. Iako nijedan projekt nove izgradnje nije dovršen i pušten u promet, svi navedeni projekti su u aktivnoj fazi.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj izgrađenih kilometara spojnih cesta na autocete (godišnja vrijednost) | Izgradnja spojnih cesta radi osiguranja bolje povezanosti između mreže državnih cesta i autocesta (bolja povezanost regija RH i prometna sigurnost) | Km | 0,0 | HC | 4,5 | 0,0 |

K300005 PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K300005 | 50.011.293 | 75.083.681 | 76.206.238 | 152,4 | 101,5 |

Izvršenje aktivnosti K300005 – Program gradnje i rekonstrukcije brzih cesta u 2024. godini iznosi 76,21 milijun eura, što je 1,1 % više od planiranog iznosa. Unutar ove aktivnosti, značajniji projekti uključuju Multimodalnu platformu splitske aglomeracije: brzu cestu Stobreč – Dugi Rat – Omiš, brzu cestu Bjelovar – Virovitica – granični prijelaz Terezino Polje, Farkaševac – Bjelovar D12, te brzu cestu Vrbovec – Križevci – Koprivnica – Gola D10. Pokazatelj rezultata iznosi 0, što je bilo i planirano, budući da su radovi na navedenim projektima u tijeku i očekuje se njihov nastavak u narednim godinama.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj izgrađenih kilometara brzih cesta (godišnja vrijednost) | Izgradnja brzih cesta radi osiguranja bolje povezanosti između gradova unutar pojedine regije i šire, te radi prometne sigurnosti | Km | 0,0 | HC | 0,0 | 0,0 |

K300006 OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K300006 | 27.185.501 | 40.809.440 | 33.779.850 | 124,3 | 82,8 |

Izvršenje aktivnosti K300006 – Ostali programi zahvata na državnim cestama u 2024. godini iznosi 33,78 milijuna eura, što predstavlja 82,8 % planiranog iznosa. Ostvarenje pokazatelja rezultata iskazanog kao broj izgrađenih kilometara državnih cesta – obilaznica gradova, iznosi 1,4 kilometara. Manje ostvarenje rezultat je produljenja ugovornog roka izvođenja radova, uzrokovanog arheološkim istraživanjima, nepovoljnim vremenskim uvjetima i izmjenama projektnog rješenja. U promet su puštene dionice: Izgradnja obilaznice Buzeta duljine 1,2 km i Izgradnja spojne ceste čvor Sisak-Sisak (od kružnog toka Staro Pračno do mosta Odra i od mosta Odra do spoja na Zagrebačku ulicu u Sisku s izgradnjom uklapanja Zagrebačke ulice u Sisku na trasu spojne ceste čvor Sisak-Sisak) duljine 0,48 km. Unutar aktivnosti u tijeku su i značajni projekti, uključujući Srijemsku graničnu transverzalu: dionicu Ilok – Lipovac, Obilaznicu Preloga, Izgradnju dionice Zabok – Krapina i Obilaznicu Vukovara DC2.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj izgrađenih kilometara državnih cesta - obilaznica gradova | Izgradnja obilaznica gradova radi izmještanja teretnog i tranzitnog prometa iz središta gradova (prometna sigurnost) | Km | 0,0 | HC | 8,8 | 1,4 |

K300007 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K300007 | 56.154.276 | 25.816.537 | 17.302.987 | 30,8 | 67,0 |

Izvršenje aktivnosti K300007 – Rekonstrukcija i uređenje cesta na otocima u 2024. godini iznosi 17,30 milijuna eura, što predstavlja 67,0 % planiranog iznosa. Veći dio ostvarene vrijednosti odnosi se na projekt Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom, koji je trenutno u fazi pregovora sa izvođačem oko zaostalih potraživanja. Unutar aktivnosti u tijeku su pripreme za projekte: Sućuraj – Bogomolje – Poljica, Obilaznica Draga Bašćanska i Jurandvor, Obilaznica Orebića, Obilaznica Polače, Izgradnja prometnice od obilaznice Orebića do čvora Brijest, te projekt izgradnje spojne ceste od ŽC6224 do DC118 na Korčuli. Pokazatelj rezultata iznosi 0, što je bilo planirano, s obzirom na to da su svi projekti u fazi pripreme.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj izgrađenih kilometara i rekonstruiranih državnih cesta na otocima RH (godišnja vrijednost | Izgradnja i rekonstrukcija državnih cesta radi bolje prometne povezanosti i poboljšanja sigurnosti cestovnog prometa na otocima | Km | 0,0 | HC | 0,0 | 0,0 |

K300009 PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO - ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K300009 | 39.121 | 45.000 | 32.140 | 82,2 | 71,4 |

Ostvarenje aktivnosti K300009 – Program denivelacije i osiguranja cestovno-željezničkih prijelaza u 2024. godini iznosi 32,14 tisuća eura, a odnosi se na troškove vezane uz projekte Denivelacija raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima, te Denivelacija D2 i željezničke pruge u naselju Virje. Izrada projektne dokumentacije za projekt Denivelacija D2 i željezničke pruge u naselju Virje još uvijek je u tijeku.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj izrađene projektne dokumentacije | Izrađenim dokumentima očekuje se pribavljanje i analiziranje podataka za razvoj i pripremu projekta | Km | 0,0 | HC | 1,0 | 0,0 |

K300010 OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K300010 | 1.037.052 | 3.538.556 | 3.145.687 | 303,3 | 88,9 |

Izvršenje aktivnosti K300010 – Ostali interventni projekti u 2024. godini iznosi 3,15 milijuna eura, što predstavlja 88,9 % planiranog iznosa. Veći dio ostvarene vrijednosti odnosi se na projekt obnove državne ceste D8 u Vodicama, koji je uspješno završen. Dionica u duljini od 0,92 kilometra puštena je u promet.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj izrađene projektne dokumentacije | Izrađenim dokumentima očekuje se pribavljanje i analiziranje podataka za razvoj i pripremu projekta | Km | 0,0 | HC | 1,0 | 1,0 |

K300011 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K300011 | 92.060.923 | 75.130.557 | 97.791.459 | 106,2 | 130,2 |

U aktivnost Investicijskog održavanja i rekonstrukcija državnih cesta uloženo je 97,79 milijuna eura u 2024. godini što je 30,2 % više od planiranog iznosa, te 6,2 % više od ostvarenog u 2023. godini.

Udio cesta s lošim i vrlo lošim stanjem kolnika ostao je neizmijenjen što je sukladno i planiranom. Financijska sredstva utrošena na sanaciju kolnika državnih cesta premala su da bi broj kilometara s lošim odnosno vrlo lošim stanjem kolnika imao trend smanjivanja. Unatoč izazovima vezanim uz ograničena financijska sredstva za sanaciju kolnika državnih cesta, ostvareni napredak u ulaganjima u investicijsko održavanje i rekonstrukciju tijekom 2024. godine predstavlja korak naprijed prema unaprjeđenju infrastrukture i sigurnosti prometa, stvarajući temelje za potencijalno buduće smanjenje udjela cesta s lošim i vrlo lošim stanjem kolnika.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Udio cesta s lošim i vrlo lošim stanjem kolnika | Smanjenjem udjela cesta s lošim i vrlo lošim stanjem kolnika povećava se sigurnost i kvaliteta u odvijanju cestovnog prometa | % | 27,0 | HC | 27,0 | 27,0 |

3004 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA  DRŽAVNIH CESTA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 3004 | 77.993.416 | 94.500.000 | 95.255.498 | 122,1 | 100,8 |

Kroz program usmjeren na podizanje razine primjene Standarda redovitog održavanja državnih cesta, ostvaren je značajan napredak u 2024. godini. Program održavanja i upravljanja državnih cesta temelji se na održavanju cesta u zadovoljavajućem stanju, uključujući sanaciju izvanrednih događaja poput klizišta, popravke postojeće i montažu nove prometne signalizacije i opreme. Ovaj program obuhvaća aktivnosti redovitog i izvanrednog održavanja, kao i izradu studija. U 2024. godini, izvršenje programa iznosilo je 95,26 milijuna eura, što predstavlja 100,8 % planiranog iznosa.

Cilj: Podići razinu primjene Standarda redovitog održavanja državnih cesta

Opis provedbe cilja programa

Ostvarena vrijednost pokazatelja učinka pokazuje da je razina primjene Standarda održavanja bila nešto veća od planirane, što ukazuje na maksimalno iskorištenje planiranih sredstava i povećanje ulaganja u održavanje. Ovim aktivnostima postignut je cilj podizanja razine primjene Standarda redovitog održavanja, čime se osigurava poboljšana kvaliteta održavanja državnih cesta i njihova sigurnost za sve sudionike u prometu.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povećanje razine primjene Standarda održavanja | Maksimalnim iskorištenjem planiranih sredstava povećavaju se ulaganja u održavanje a time i podiže razina primjene Standarda redovitog održavanja | % | 90,0 | Maksimalnim iskorištenjem planiranih sredstava povećavaju se ulaganja u održavanje a time i podiže razina primjene Standarda redovitog održavanja | 93,0 | 98,0 |

A300003 REDOVITO ODRŽAVANJE

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A300003 | 73.433.125 | 90.000.000 | 87.168.837 | 118,7 | 96,9 |

Aktivnost Redovito održavanje uključuje aktivnosti kojima se u osnovi ne popravlja samo stanje ceste, već uključuje aktivnosti koje su važne za sigurno prometovanje i funkcioniranje cestovne infrastrukture (mali popravci kolnika, uređenje zelenila uz cestu, obnavljanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, popravke prometne opreme, održavanje odvodnje, zimsku službu). U 2024. godini izvršenje aktivnosti iznosilo je 87,17 milijuna eura, što je 96,9 % planiranog iznosa.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % oštećenja otklonjeno unutar vremena reakcije | Reakcija vezana uz oštećenja na razini sigurnosti | % | 90,0 | Sustav za praćenje redovitog održavanja državnih cesta | 95,0 | 95,0 |
| Godišnji postotak poštivanje uvjeta prohodnosti zimske službe | Ukupna učinkovitost zimske službe | % | 90,0 | Sustav za praćenje redovitog održavanja državnih cesta | 93,0 | 95,0 |

A300004 IZVANREDNO ODRŽAVANJE

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A300004 | 3.967.766 | 4.000.000 | 7.645.680 | 192,7 | 191,1 |

Izvanredno održavanje uključuje sanaciju izvanrednih događaja kao što su klizišta, popravke postojeće prometne signalizacije i montažu nove prometne opreme. U 2024. godini izvršenje ove aktivnosti iznosi 7,65 milijuna eura, što je 91,1 % više od planiranog iznosa. Povećanje ostvarene vrijednosti uglavnom je rezultat dodatnih troškova vezanih uz vatrogasno dežurstvo, u skladu s propisima, te sufinanciranja na projektima u suradnji s jedinicama lokalne samouprave.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Udio završenih projekata | Završeni projekti u odnosu na planirani broj projekata izvanrednog održavanja | % | 90,0 | HC | 95,0 | 100,0 |

A300005 STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A300005 | 592.525 | 500.000 | 440.982 | 74,4 | 88,2 |

Aktivnost A300005 Studije i razvojne pripreme izvršena je u iznosu od 0,44 milijuna eura, što predstavlja 88,2 % planiranog iznosa. U 2024. godini završena je jedna studija, dok su tri studije u izradi. Završena je studija varijantnih rješenja dogradnje drugog kolnika državne ceste DC8, dionica: čvor Zadar zapad (A1) – Zadar. U tijeku su sljedeće studije: Evaluacija koridora brze ceste Prgomet - Plano, Izrada studije varijantnih rješenja dogradnje drugog kolnika državne ceste DC302, dionica: Poreč (DC 75) - čvor Baderna (A9), te Prostorno-prometno-građevinska studija cestovne mreže na širem području grada Omiša.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj izrađene dokumentacije (analiza, studija, elaborat, projektna dokumentacija i sl.) | Izrađenim dokumentima očekuje se pribavljanje i analiziranje podataka za potencijalne buduće projekte | Broj | 0,0 | HC | 3,0 | 1,0 |

3005 SUFINANCIRANJE

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 3005 | 2.222.008 | 2.000.000 | 1.041.221 | 46,9 | 52,1 |

Kroz program sufinanciranja dijela troškova održavanja cesta drugim subjektima, u 2024. godini ostvarena je značajna podrška jedinicama lokalne samouprave za održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta. Program je usmjeren na pružanje financijske pomoći za održavanje cesta koje nisu u nadležnosti Hrvatskih cesta, s posebnim naglaskom na sufinanciranje zimskih službi na nerazvrstanim cestama u skladu s Pravilnikom o financiranju dijela troškova zimske službe na nerazvrstanim cestama (NN 51/22). U 2024. godini ostvareno je ukupno 1,04 milijuna eura, što čini 52,1% planiranog iznosa.

Cilj: Pomoći drugim subjektima sufinanciranjem dijela troškova održavanja cesta

Opis provedbe cilja programa

Ovaj program pruža podršku lokalnim jedinicama za održavanje cesta, osiguravajući njihovu funkcionalnost i sigurnost u zimskim mjesecima.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povećanje povućenih sredstava | Sredstava koje su subjekti povukli (opravdali) u odnosu na planirani iznos | % | 0,0 | HC | 100,0 | 52,1 |

A300008 SUFINANCIRANJE  NERAZVRSTANIH CESTA

|  | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A300008 | 2.222.008 | 2.000.000 | 1.041.221 | 46,9 | 52,1 |

Aktivnost sufinanciranja nerazvrstanih cesta provodi se kontinuirano svake godine, a svrha joj je sufinanciranje zimske službe na nerazvrstanim cestama prema Pravilniku o financiranju dijela troškova zimske službe na nerazvrstanim cestama (NN 51/22). U 2024. godini ukupno je izvršeno 1,04 milijuna eura odnosno 52,1 % plana.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ostvarena vrijednost (2024.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Udio povučenih sredstava | Udio sredstava koje su jedinice lokalne samouprave povukle (opravdale) u odnosu na planirani iznos za sufinanciranje zimske službe | % | 0,0 | HC | 100,0 | 52,1 |

POSEBNI IZVJEŠTAJI HRVATSKIH CESTA

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U 2024. godini, Društvo je, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske i državno jamstvo, potpisalo Ugovor o dugoročnom klupskom kreditu u ukupnom iznosu od 461.461.100,70 eura. Dio kreditnih sredstava u iznosu od 141.000.000,00 eura („KREDIT A“) namijenjen je za financiranje projekata i plana poslovanja u 2024. godini. Krajnje dospijeće „KREDITA A“ je 30. studeni 2040. godine, uz 14 mjeseci počeka te kamatnu stopu koja se sastoji od fiksnog dijela u iznosu od 1,455 % i 6-mjesečnog Euribora.

Otplata glavnice „KREDITA  A“ ugovorena je u jednakim šestomjesečnim ratama. Godišnji iznos otplate glavnice iznosi 8,81 milijuna eura u razdoblju od 2025. godine do 2040. godine.

Drugim dijelom  kreditnih sredstava u iznosu od 320.461.100,70 eura („KREDIT B“)  Društvo je refinanciralo preostalu glavnicu Ugovora o dugoročnom sindiciranom kreditu sklopljenom 05. travnja 2018. godine.

Refinanciranjem je ugovorena niža kamatna stopu i dulja ročnost, što je oslobodilo više sredstava za investicije u izgradnju državnih cesta. Krajnje dospijeće „KREDITA B“ je 30. rujna 2038. godine uz kamatnu stopu koja se sastoji od fiksnog dijela u iznosu od 1,455 % i 6-mjesečnog Euribora. Otplata glavnice „KREDITA B“ ugovorena je u šestomjesečnim ratama. Godišnji iznos otplate iznosi 7,00 milijuna eura u 2024. godini, 14,00 milijuna eura godišnje u razdoblju 2025.-2030., 21,83 milijuna eura u 2031. godini,  pa 29,66 milijuna eura godišnje u razdoblju 2032. do zadnje rate u 2038. godini.

Pregled zaduživanja koje je ugovorio ili preuzeo korisnik u razdoblju od 01.01.2024. - 31.12.2024.

Pregled obveza po dugoročnim zajmovima/kreditima Hrvatskih cesta d.o.o.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

U 2024. godini ostvareni primici sredstava iz fondova Europske unije iznose ukupno 28,39 milijuna eura.

U priloženoj tablici prikazani su ostvareni primici sredstava iz fondova EU po aktivnim projektima u 2024. godini, ukupno ostvareni primici za te projekte od početka njihove provedbe te ukupno ugovorena sredstva temeljem potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Podaci su prikazani prema novčanom načelu. Na dan 31. prosinca 2024. godine stanje obveza po primljenim predujmovima iz fondova Europske unije iznosi 1,25 milijuna eura te se odnosi na projekte poboljšanja sigurnosti na cestama. Također su do kraja godine podneseni, ali još nenaplaćeni, zahtjevi za nadoknadu sredstava u iznosu od 1,79 milijuna eura za projekt Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom te 62,65 tisuća eura za projekt Crocodile Croatia.

|  | Razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OPKK | CEF | INTERREG HUN-CRO | Ukupno |
| Primici | 27.536.546,94 | 657.173,35 | 193.406,68 | 28.387.126,97 |
| Izdaci | 0,00 | 171.373,60 | 0,00 | 171.373,60 |
| Stanje nenaplaćenih ZNS | 1.792.038,10 | 62.645,00 | 0,00 | 1.854.683,10 |
| Stanje obveza za primljene predujmove | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |

| Fond EU | Naziv projekta | Ukupno ugovorena sredstva fondova EU | Ukupno ostvareni EU primici | Ostvareni EU primici u 2024. godini | Ostvareni EU izdaci u 2024. godini |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost | Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom | 362.761.392,33 | 348.853.807,15 | 13.240.072,70 | 0,00 |
|  | Sanacija opasnih mjesta na DC RH | 6.253.750,80 | 5.411.094,27 | 982.765,12 | 0,00 |
|  | Spojna cesta čvor Škurinje – luka Rijeka D403 | 58.664.609,46 | 56.112.869,48 | 12.420.233,66 | 0,00 |
|  | Srijemska granična transverzala, dionica Ilok – Lipovac, obilaznica Apševca i Lipovca | 11.966.184,50 | 6.100.705,90 | 893.475,46 | 0,00 |
| Ukupno OPKK |  | 439.645.937,09 | 416.478.476,80 | 27.536.546,94 | 0,00 |
| CEF- Connecting Europe Facility | Crocodile 2,3 Croatia- koordinirano upravljanje i kontrola prometa, DATEX II standard | 2.313.667,55 | 2.181.035,24 | 157.496,13 | 62.645,00 |
|  | Poboljšanje sigurnosti na cestama - više projekata | 3.908.293,30 | 1.310.598,52 | 499.677,22 | 108.728,60 |
| Ukupno CEF |  | 6.221.960,85 | 3.491.633,76 | 657.173,35 | 171.373,60 |
| INTERREG HUN-CRO, Cross - border Co-operation Programme | "MuKO Bridge" izrada projektne dokumentacije za cestovno spajanje Kotoribe i Murakeresztura | 319.800,00 | 194.254,29 | 193.406,68 | 0,00 |
| SVEUKUPNO |  | 446.187.697,94 | 420.164.364,85 | 28.387.126,97 | 171.373,60 |

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Društvo nema potraživanja po izdanim zajmovima i nije izdalo nove zajmove u 2024. godini.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode na dan 31.12.2024. godine iznosi 6,46 milijuna eura. Dospjela potraživanja iznose 1,38 milijuna eura i uglavnom se odnose na prihode za korištenje cestovnog zemljišta.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza iznosi 434,97 tisuća eura i odnosi se na obveze prema dobavljačima za nabavu nefinancijske imovine. Nepodmirene dospjele obveze nastale su iz razloga zadržavanja sredstava zbog nedostatka garancija kao ugovorne obveze dobavljača u svrhu osiguranja za dobro izvršenje posla ili otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2024. iznosi 11,67 milijuna eura, a odnosi se na procijenjenu vrijednost predmeta spora za naknadu šteta nastalih zbog propusta u održavanju državnih cesta, prometnih nezgoda uslijed gradnje cesta, zauzimanje zemljišta prilikom gradnje te na ostale sporove po pitanju vlasništva, radnih sporova i ostalo.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U 2024. godini Društvo nije izdalo jamstva niti izvršilo plaćanja po protestiranim jamstvima.